# Introducción y Marco de Trabajo Scrum CoreStream

Proyecto: CoreStream, Plataforma de Inteligencia Operacional

Institución: DUOC UC, sede Plaza Oeste

Carrera: Ingeniería en Informática (Proyecto APT)

Asignatura: Capstone

Integrantes: Diego Fevre, Pablo Figueroa, Diego Jeldres

Fecha: 21/10/2026

## 1. Introducción

Este documento presenta el proyecto CoreStream y el marco de trabajo Scrum con el que se organiza su documentación académica. Describe el contexto del proyecto, su objetivo y alcance, las tecnologías utilizadas y la forma en que las épicas y los Sprints estructuran el trabajo. Sirve como punto de partida para los demás documentos de la carpeta Scrum: Product Backlog, planificación de Sprints, evidencias de avance, Sprint Reviews, Sprint Retrospectives y Definition of Done.

## 2. Descripción del proyecto

CoreStream, también denominado Plataforma de Inteligencia Operacional, es una aplicación web destinada a gestionar proyectos de desarrollo de software, organizar tareas y tickets, realizar seguimiento del trabajo y proporcionar información que apoye la toma de decisiones. La plataforma se relaciona con el ecosistema Alloxentric y busca facilitar la coordinación entre los distintos perfiles que participan en el desarrollo.

El trabajo se organiza en una jerarquía de cuatro niveles: Aplicación o Proyecto → Épica → Ticket → Subtarea.

### 2.1 Roles de usuario

La plataforma contempla distintos roles, con permisos según sus responsabilidades. El detalle de permisos por rol se encuentra en proceso de validación y se registrará en el Product Backlog.

| Rol | Descripción general |
| --- | --- |
| ADMIN | Perfil de administración de la plataforma. |
| GROUP_LEADER | Líder de equipo, que coordina el trabajo del grupo. |
| DEVELOPER | Desarrollador, que ejecuta y registra el trabajo sobre tickets y subtareas. |

## 3. Objetivo

El objetivo de CoreStream es centralizar la gestión de proyectos, aplicaciones, épicas, tickets y subtareas, facilitando la colaboración entre los integrantes, el seguimiento de plazos y el análisis del avance del trabajo.

## 4. Alcance

Las funcionalidades que se indican a continuación forman parte del alcance solicitado para el proyecto. Su presentación en este documento no implica que todas estén implementadas o terminadas.

| Área funcional | Funcionalidades solicitadas | Épica asociada |
| --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos y épicas | Crear, editar, listar y archivar proyectos; organizar épicas y visualizar su progreso. | EPIC 2.5 |
| Tickets y Kanban | Crear y asignar tickets, gestionar estados y prioridades, registrar eventos, mantener historiales y administrar subtareas. | EPIC 3 |
| Colaboración y documentos | Comentarios, menciones, notificaciones, etiquetas, archivos adjuntos y gestor de documentos. | EPIC 3 |
| Sprints y SLA | Planificar Sprints, asignar tickets, controlar tiempos de trabajo y de bloqueo, y hacer seguimiento de plazos y alertas de SLA. | EPIC 4 |
| Reportes y analítica | Visualizar indicadores de avance y tickets completados, pendientes y vencidos; exportar información a PDF y Excel. | EPIC 5 |
| Búsqueda y filtros | Localizar tickets, proyectos, documentos y usuarios mediante filtros y búsqueda global. | EPIC 6 |
| Seguridad y personalización | Autenticación JWT, permisos por rol, traducciones centralizadas y temas claro y oscuro. | EPIC 7 |
| Integración y calidad | Ejecución mediante Docker Compose, validación de funcionalidades, corrección de errores y documentación técnica y de usuario. | EPIC 8, EPIC 9 y EPIC 10 |

### 4.1 Funcionalidades solicitadas, implementadas y pendientes

Para evitar confusiones, esta documentación distingue tres situaciones:

- Solicitada: funcionalidad que forma parte del alcance del proyecto.

- Implementada: funcionalidad que cuenta con evidencia verificable de su funcionamiento. La existencia de un archivo, modelo o endpoint no basta por sí sola.

- Pendiente: funcionalidad solicitada que aún no está terminada o cuya verificación no se ha completado.

El estado de cada requisito se registra en el Product Backlog y se respalda en el catálogo de evidencias.

| ID | Funcionalidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Gestión de proyectos y aplicaciones | Crear, consultar, modificar y administrar proyectos o aplicaciones, incluyendo su asociación con clientes. | Implementada |
| F-02 | Gestión de épicas | Organizar el trabajo en épicas y visualizar su progreso. | Implementada |
| F-03 | Gestión de tickets | Crear, consultar, modificar y administrar tickets de trabajo. | Implementada |
| F-04 | Flujo de estados de tickets | Gestionar los estados de los tickets, incluyendo completar, bloquear, realizar consultas y redireccionar tareas. | Implementada |
| F-05 | Tablero Kanban | Visualizar y organizar tickets según su estado y permitir su seguimiento. | Implementada |
| F-06 | Subtareas | Dividir tickets en subtareas para facilitar la organización del trabajo. | Implementada |
| F-07 | Historial de actividad | Registrar y consultar los cambios y eventos relevantes asociados a los tickets. | Implementada |
| F-08 | Comentarios y menciones | Permitir la colaboración mediante comentarios y menciones a otros usuarios. | Implementada |
| F-09 | Adjuntos | Asociar archivos a tickets u otros elementos que correspondan. | Implementada |
| F-10 | Etiquetas y filtros | Clasificar tickets mediante etiquetas y facilitar su filtrado. | Implementada |
| F-11 | Gestión de documentos | Administrar documentos relacionados con los proyectos y el trabajo del equipo. | Implementada |
| F-12 | Gestión de sprints | Planificar y organizar el trabajo dentro de períodos de desarrollo definidos. | Implementada |
| F-13 | Seguimiento de SLA | Controlar los tiempos de respuesta y resolución, detectar vencimientos y apoyar el seguimiento de compromisos. | Implementada |
| F-14 | Registro de tiempo de trabajo | Registrar el tiempo dedicado a las tareas y considerar las pausas correspondientes a estados bloqueados o redireccionados. | Implementada |
| F-15 | Reportes y analítica | Presentar indicadores de avance, carga de trabajo y desempeño operacional. | Pendiente |
| F-16 | Exportación de reportes | Exportar información y reportes a formatos como PDF y Excel. | Pendiente |
| F-17 | Búsqueda global | Buscar información entre tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios, respetando los permisos correspondientes. | Implementada |
| F-18 | Seguridad y control de acceso | Gestionar autenticación, sesiones y permisos según los roles de usuario. | Pendiente |
| F-19 | Internacionalización | Centralizar las traducciones y permitir cambiar el idioma de la interfaz. | Pendiente |
| F-20 | Tema claro y oscuro | Permitir cambiar la apariencia de la interfaz y conservar la preferencia del usuario. | Pendiente |
| F-21 | Persistencia de datos | Almacenar y recuperar la información del sistema mediante PostgreSQL y sus mecanismos de migración. | Pendiente |
| F-22 | Integración con Docker | Configurar y ejecutar los servicios necesarios mediante Docker y Docker Compose. | Pendiente |
| F-23 | Pruebas y estabilización | Verificar el funcionamiento de las funcionalidades y corregir los errores identificados. | Pendiente |
| F-24 | Documentación técnica y de usuario | Documentar la arquitectura, instalación, configuración y uso de la plataforma. | Pendiente |

La tabla representa el alcance funcional solicitado y constituye una vista resumida del Product Backlog. No reemplaza el detalle de las historias de usuario, sus criterios de aceptación ni las evidencias específicas de cada requisito.

## 5. Tecnologías utilizadas

| Capa | Tecnologías |
| --- | --- |
| Frontend | Vue 3 con Composition API, TypeScript, Vite, Pinia (gestión de estado), Vue Router, Tailwind CSS, Axios y WebSocket para comunicación en tiempo real cuando corresponda. |
| Backend | Python, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic v2, Alembic (migraciones) y JWT (autenticación). |
| Persistencia e infraestructura | PostgreSQL 15, Redis 7 para servicios complementarios, ARQ para trabajos asíncronos cuando corresponda, Docker y Docker Compose. |
| Colaboración y control de versiones | Git y GitHub. |

Esta lista describe la arquitectura definida para el proyecto. No afirma que todas las tecnologías estén en uso en cada módulo ni que su integración esté verificada.

## 6. Marco de trabajo Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en ciclos cortos llamados Sprints, con el fin de entregar un incremento funcional y mejorar de forma continua. Los conceptos principales utilizados en esta documentación son los siguientes.

| Concepto | Descripción |
| --- | --- |
| Product Backlog | Lista ordenada de todo lo que se necesita en el producto: épicas, historias de usuario y tickets, con su prioridad, estado y criterios de aceptación. |
| Sprint | Ciclo de trabajo con un objetivo definido. En esta documentación, cada épica principal se trata como un Sprint. |
| Sprint Backlog | Conjunto de elementos del Product Backlog seleccionados para un Sprint, junto con las tareas técnicas necesarias para completarlos. |
| Incremento | Resultado utilizable y verificable que se obtiene al final de un Sprint. El objetivo es entregar funcionalidad que opere, no solo marcar tickets como completados. |
| Sprint Review | Revisión del resultado del Sprint: qué se planificó, qué se completó y qué se puede demostrar. |
| Sprint Retrospective | Revisión de la forma de trabajo del equipo: qué salió bien, qué se aprendió, qué dificultades hubo y qué mejoras se proponen. |
| Definition of Done | Criterios comunes que debe cumplir una funcionalidad para considerarse terminada, entre ellos el cumplimiento de sus criterios de aceptación, la persistencia de datos, la validación de permisos y la existencia de evidencia verificable. |

### 6.1 Roles de Scrum

Scrum define tres responsabilidades: Product Owner (prioriza el Product Backlog), Scrum Master (facilita el uso del marco) y equipo de desarrollo (construye el incremento).

| Pablo Figueroa | Product Owner |
| --- | --- |
| Diego Fevre | Scrum Master |
| Diego Jeldres | Equipo de Desarrollo |

### 6.2 Alcance de la aplicación de Scrum en este proyecto

La documentación se organiza en torno a las épicas y sus Sprints asociados. Esta estructura es una organización documental: no se afirma que el equipo haya realizado reuniones o ceremonias específicas más allá de lo que conste en los registros del proyecto. Cuando el repositorio, el tablero o los registros muestren una planificación distinta, se conservará la información real y se documentará la diferencia.

## 7. Organización y planificación

Se utiliza la siguiente planificación de referencia, en la que cada Sprint corresponde a una épica. La EPIC 2.5 se mantiene separada porque así está identificada en el proyecto. Algunas épicas son amplias y pueden requerir varios ciclos de desarrollo reales.

| Sprint | Épica | Fechas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | EPIC 1: Análisis y Arquitectura | 21/09/2026 al 27/09/2026 | Finalizado |
| Sprint 2 | EPIC 2: Persistencia y Base de Datos | 28/09/2026 al 03/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 3 | EPIC 2.5: Gestión de Proyectos y Aplicaciones | 04/10/2026 al 16/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 4 | EPIC 3: Gestión de Tickets y Kanban | 11/10/2026 al 17/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 5 | EPIC 4: Sprints y SLA | 18/10/2026 al 24/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 6 | EPIC 5: Reportes y Analítica | 26/10/2026 al 31/10/2026 | Pendiente |
| Sprint 7 | EPIC 6: Búsqueda y Filtros | 01/11/2026 al 07/11/2026 (término propuesto) | Finalizado |
| Sprint 8 | EPIC 7: Seguridad y Control de Acceso | 08/11/2026 al 14/11/2026 (término propuesto) | Pendiente |
| Sprint 9 | EPIC 8: Integración y Dockerización | 26/10/2026 al 31/10/2026 | Pendiente |
| Sprint 10 | EPIC 9: Pruebas y Estabilización | 08/11/2026 al 13/11/2026 | Pendiente |
| Sprint 11 | EPIC 10: Documentación y Entrega Final | 16/11/2026 al 28/11/2026 | Pendiente |

Las fechas y los estados corresponden a la planificación registrada por el equipo. Algunas fechas se superponen porque así figuran en esa planificación.

### 7.1 Hitos generales

| Hito | Período | Foco |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 | 28/09/2026 al 03/10/2026 | MVP y base de datos operacional |
| Hito 2 | 26/10/2026 al 31/10/2026 | Integración y Dockerización |
| Hito 3 | 16/11/2026 al 28/11/2026 | Entrega final y documentación |

## 8. Documentación Scrum del proyecto

La documentación Scrum de CoreStream se compone de los siguientes documentos, que mantienen trazabilidad entre sí mediante los identificadores de épicas, Sprints y tickets.

| Documento | Contenido |
| --- | --- |
| Product Backlog | Épicas, historias de usuario y tickets con prioridad, estado, criterios de aceptación y dependencias. |
| Planificación de Sprints | Objetivo, alcance, tareas, dependencias y riesgos de cada Sprint. |
| Evidencias de avance | Catálogo de capturas, enlaces y registros que respaldan las funcionalidades. |
| Sprint Reviews | Revisión de lo planificado frente a lo entregado en cada Sprint. |
| Sprint Retrospectives | Aprendizajes, dificultades y mejoras propuestas de cada Sprint. |
| Definition of Done | Criterios comunes para considerar terminada una funcionalidad, una épica o un Sprint. |

### 8.1 Criterios de redacción de la documentación

- Se distinguen los hechos comprobados, las reconstrucciones a partir de registros y las propuestas.

- Los estados y las prioridades que no provienen de registros del equipo se indican como propuestas provisionales.

- Los datos que no se han podido confirmar se marcan como "Por validar".

- Un Sprint no se considera finalizado solo por haber llegado su fecha límite.

## 9. Conclusión

CoreStream busca centralizar la gestión del trabajo de desarrollo de software mediante una plataforma web que cubre desde la administración de proyectos hasta la analítica de avance. El proyecto se organiza con Scrum a través de épicas y Sprints, y su documentación está diseñada para que cada funcionalidad pueda trazarse desde su solicitud hasta su evidencia. Este documento fija ese marco común y sirve de referencia para los demás documentos Scrum del proyecto.