# CoreStream

# Retrospectivas del Sprint

Proyecto: CoreStream, Plataforma de Inteligencia Operacional para la gestión y seguimiento del desarrollo de software

Institución: DUOC UC, Ingeniería Informática (proyecto APT)

Asignatura: [completar]

Integrantes: [completar]

Fecha: [completar]

## Introducción

Este documento reúne las retrospectivas de los Sprints de CoreStream. Una retrospectiva es un espacio para revisar cómo trabajó el equipo durante un Sprint: qué resultó bien, qué se aprendió, qué dificultades aparecieron y qué se puede mejorar en los ciclos siguientes. Su propósito es fortalecer la forma de trabajo del equipo, no asignar responsabilidades.

Cada Sprint corresponde a una épica del proyecto. Se desarrolla una retrospectiva para cada Sprint finalizado; los Sprints que aún no se completan se indican como pendientes. Las mejoras que aparecen en cada retrospectiva son propuestas para los ciclos siguientes.

## Resumen de Sprints

| Sprint | Épica | Fechas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | EPIC 1: Análisis y Arquitectura | 21/09/2026 al 27/09/2026 | Finalizado |
| Sprint 2 | EPIC 2: Persistencia y Base de Datos | 28/09/2026 al 03/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 3 | EPIC 2.5: Gestión de Proyectos y Aplicaciones | 04/10/2026 al 16/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 4 | EPIC 3: Gestión de Tickets y Kanban | 11/10/2026 al 17/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 5 | EPIC 4: Sprints y SLA | 18/10/2026 al 24/10/2026 | Finalizado |
| Sprint 6 | EPIC 5: Reportes y Analítica | 26/10/2026 al 31/10/2026 | Pendiente |
| Sprint 7 | EPIC 6: Búsqueda y Filtros | 01/11/2026 al 07/11/2026 (fecha de término propuesta) | Finalizado |
| Sprint 8 | EPIC 7: Seguridad y Control de Acceso | 08/11/2026 al 14/11/2026 (fecha de término propuesta) | Pendiente |
| Sprint 9 | EPIC 8: Integración y Dockerización | 26/10/2026 al 31/10/2026 | Pendiente |
| Sprint 10 | EPIC 9: Pruebas y Estabilización | 08/11/2026 al 13/11/2026 | Pendiente |
| Sprint 11 | EPIC 10: Documentación y Entrega Final | 16/11/2026 al 28/11/2026 | Pendiente |

## Sprint 1 (EPIC 1): Análisis y Arquitectura

Fechas: 21/09/2026 al 27/09/2026

### Qué salió bien

El Sprint finalizó sin problemas importantes. El equipo avanzó en el análisis de la base de código existente y en la identificación de requerimientos, lo que dejó una base clara para las épicas siguientes.

### Aprendizajes

- Se fortaleció la comprensión de la arquitectura existente de frontend y backend y de cómo se relacionan sus módulos.

- Identificar los requerimientos al comienzo ayuda a ordenar el trabajo posterior.

- Documentar las decisiones técnicas facilita que todo el equipo comparta el mismo entendimiento del sistema.

### Dificultades

No se registraron dificultades importantes en este Sprint.

### Mejoras propuestas

- Mantener actualizada la documentación de arquitectura a medida que se incorporen módulos nuevos.

- Registrar los requerimientos identificados en un lugar común y consultable por todo el equipo.

## Sprint 2 (EPIC 2): Persistencia y Base de Datos

Fechas: 28/09/2026 al 03/10/2026

### Qué salió bien

El Sprint finalizó. El equipo logró adaptar la base de datos a la evolución del sistema mediante migraciones y comenzó a trabajar con Docker para levantar los servicios del proyecto.

### Aprendizajes

- Uso de Alembic para gestionar migraciones y adaptar la base de datos a los cambios del sistema.

- Primeros pasos con Docker, una tecnología nueva para el equipo.

- Versionar los cambios de esquema permite que todos los integrantes trabajen con la misma estructura de datos.

### Dificultades

Al comienzo hubo dificultades para configurar y levantar los servicios con Docker. Con el avance del Sprint, el equipo se familiarizó con la herramienta.

### Mejoras propuestas

- Documentar paso a paso la configuración del entorno con Docker.

- Revisar las migraciones antes de integrarlas al repositorio.

## Sprint 3 (EPIC 2.5): Gestión de Proyectos y Aplicaciones

Fechas: 04/10/2026 al 16/10/2026

### Qué salió bien

El Sprint finalizó sin impedimentos importantes. El equipo incorporó la gestión de proyectos y aplicaciones dentro de la arquitectura existente de CoreStream.

### Aprendizajes

- Trabajo con Vue 3 en el frontend de CoreStream.

- Integrar funcionalidades nuevas en una arquitectura existente respetando su estructura y sus convenciones.

### Dificultades

No se registraron impedimentos importantes en este Sprint.

### Mejoras propuestas

- Definir los criterios de aceptación antes de comenzar a desarrollar cada funcionalidad.

- Compartir entre los integrantes las convenciones de Vue 3 y de organización del frontend aprendidas durante el Sprint.

## Sprint 4 (EPIC 3): Gestión de Tickets y Kanban

Fechas: 11/10/2026 al 17/10/2026

### Qué salió bien

El Sprint finalizó. La gestión de tickets y el tablero Kanban se integraron al sistema existente, con lo que CoreStream cuenta con las herramientas principales para organizar el trabajo.

### Aprendizajes

- Se profundizó en el uso de Vue.

- Se reforzó la práctica de adaptar funcionalidades nuevas al sistema existente.

### Dificultades

No se registraron dificultades relevantes en este Sprint.

### Mejoras propuestas

- No se registraron mejoras

## Sprint 5 (EPIC 4): Sprints y SLA

Fechas: 18/10/2026 al 24/10/2026

### Qué salió bien

El Sprint finalizó. El equipo incorporó a CoreStream la planificación de ciclos de trabajo y el control de tiempos de atención y resolución.

### Aprendizajes

- Qué es un SLA y cómo aplicarlo al seguimiento de tickets.

- Cómo controlar los tiempos de trabajo y de bloqueo de un ticket.

### Dificultades

No se registraron dificultades relevantes en este Sprint.

### Mejoras propuestas

- Dejar reglas de negocio recomendadas para los tiempos de SLA, para que la gente pueda ocuparlas.

- Comprobar esas reglas con casos de prueba definidos antes de dar la funcionalidad por terminada.

## Sprint 6 (EPIC 5): Reportes y Analítica

Fechas: 26/10/2026 al 31/10/2026

Todavía no se ha completado este Sprint.

## Sprint 7 (EPIC 6): Búsqueda y Filtros

Fechas: 01/11/2026 al 07/11/2026 (fecha de término propuesta)

### Qué salió bien

El Sprint finalizó sin problemas importantes. La búsqueda y los filtros facilitan la localización de información y el seguimiento del trabajo dentro de la plataforma.

### Aprendizajes

- Combinar criterios de búsqueda y filtros permite que los usuarios lleguen más rápido a la información que necesitan.

- Los conocimientos adquiridos sobre Vue y sobre la integración con el sistema existente se pudieron aplicar en este Sprint.

### Dificultades

No se registraron problemas importantes ni impedimentos en este Sprint.

### Mejoras propuestas

No se identificaron mejoras específicas para este Sprint.

## Sprint 8 (EPIC 7): Seguridad y Control de Acceso

Fechas: 08/11/2026 al 14/11/2026 (fecha de término propuesta)

Todavía no se ha completado este Sprint.

## Sprint 9 (EPIC 8): Integración y Dockerización

Fechas: 26/10/2026 al 31/10/2026

Todavía no se ha completado este Sprint.

## Sprint 10 (EPIC 9): Pruebas y Estabilización

Fechas: 08/11/2026 al 13/11/2026

Todavía no se ha completado este Sprint.

## Sprint 11 (EPIC 10): Documentación y Entrega Final

Fechas: 16/11/2026 al 28/11/2026

Todavía no se ha completado este Sprint.

## Conclusión general

En los Sprints finalizados, el equipo fortaleció su comprensión de la arquitectura de CoreStream y adquirió experiencia práctica con las herramientas del proyecto: Alembic para las migraciones, Docker para levantar los servicios y Vue 3 para integrar funcionalidades en el frontend existente. También incorporó conceptos propios del dominio, como el SLA y el control de tiempos de trabajo y de bloqueo. La principal dificultad registrada fue la configuración inicial de Docker, que el equipo fue resolviendo a medida que se familiarizó con la herramienta. Las mejoras propuestas apuntan a documentar el entorno, definir criterios de aceptación antes de desarrollar y validar los cambios antes de integrarlos.