Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Proyecto | Corestream |
| Fecha de preparación | Agosto 2026 |
| Cliente | Alloxentric |

# Propósito y justificación del proyecto

CoreStream es una plataforma de “inteligencia operacional” para la gestión y control de proyectos de desarrollo de software. Va más allá del gestor de tareas tradicional porque se centra en la trazabilidad del actor y en la fluidez de la interacción. Para eso incorpora mecanismos propios: Preguntas (que bloquean un ticket), Redirecciones (traspasos entre desarrolladores) y métricas de rendimiento en tiempo real. La versión 1.0 ya existe. Fue construida en 10 sprints semanales por un equipo de 4 desarrolladores y funciona además como la ticketera de referencia del ecosistema. Este proyecto es de continuidad: su propósito es desarrollar las mejoras y nuevas funcionalidades identificadas en el informe de mejoras potenciales, para llevar el producto de un sistema de seguimiento de tickets funcional a una herramienta de gestión de proyectos competitiva. Como justificación, el Informe de Mejoras recibido señala áreas clave para alcanzar un nivel de madurez profesional superior: metodologías ágiles, analítica avanzada, integraciones DevOps, experiencia de usuario, calidad y testing, seguridad, rendimiento, automatización y CI/CD, gestión del conocimiento e internacionalización. El propio informe señala como de mayor impacto inmediato el soporte de Sprints, la analítica avanzada y una estrategia de testing robusta, y observa que el proyecto no contaba con suites de pruebas implementadas.

# Descripción del proyecto

CoreStream organiza el trabajo en la jerarquía de Aplicaciones → Épicas → Tickets → Subtareas y distingue tres roles: - Administrador: trabaja en cuatro pestañas. - Project Canvas: constructor visual de aplicaciones, con épicas como swimlanes y tickets con drag & drop. - Analytics: eficiencia, índice de bloqueo, índice de rotación, mapa de calor de actividad y burndown. - Code & Documentation: repositorio de código y documentos con traducción automática a 8 idiomas. - Team Management: altas de desarrolladores y promoción de Líderes de Grupo. - Desarrollador: opera desde My Workbench. Toma sus tickets, marca subtareas y ejecuta una de tres acciones: - Completar (exige un enlace de Pull Request válido de GitHub, GitLab o Bitbucket) - Preguntar (bloquea el ticket) - Redirigir (lo transfiere indicando el motivo). - Líder de Grupo: asigna tickets según la carga de trabajo de cada miembro. Las notificaciones llegan en tiempo real (asignaciones, redirecciones, preguntas y completados).

# Entregables

Entregables por épicas:

| Épica | Entregable principal |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| 1. Análisis y Arquitectura | Revisión funcional y técnica de frontend, backend, PostgreSQL y autenticación; inventario de funcionalidades existentes y faltantes; documentación y arquitectura nueva |
| 2. Persistencia y Base de Datos | Modelos SQLAlchemy, migraciones Alembic, relaciones, comentarios, adjuntos y etiquetas |
| 3. Gestión de Proyectos / Aplicaciones | CRUD de proyectos, archivo, creación, listado y ordenamiento de épicas, cálculo de progreso |
| 4. Gestión de Tickets y Kanban | Comentarios, adjuntos con validación de tipo y tamaño, etiquetas, máquina de estados, historial, subtareas, documentos, menciones y notificaciones, drag & drop |
| 5. Gestión de Sprints y SLA | CRUD de sprints, asociación de tickets, avance y velocity, configuración de SLA, detección de incumplimientos, registro de tiempo trabajado y bloqueado |
| 6. Reportes y Analítica | Dashboard de salud, métricas de tickets, rendimiento, por desarrollador y por sprint, cuellos de botella, reportes generales y exportación |
| 7. Búsqueda y Filtros | Búsqueda por título y descripción, filtros por estado, prioridad, responsable, etiqueta y sprint, filtros combinados, ordenamiento y buscador global |
| 8. Seguridad y Control de Acceso | Login JWT, validación de token, middleware, roles y permisos por endpoint, protección de rutas, pruebas RBAC, sesiones expiradas, i18n y temas claro/oscuro |
| 9. Integración y Dockerización | Dockerfiles, servicios PostgreSQL y Redis, docker-compose, variables de entorno, migraciones automáticas, validación de instalación y procedimiento de despliegue |
| 10. Pruebas y Estabilización | Pruebas funcionales, de integración y de seguridad, corrección de bugs y regresión |

Entregables de documentación - Arquitectura - Tecnologías - Modelo de Datos - Diccionario - Plan de Gestión de Riesgos - Gobierno de Datos. - Acta de Constitución - Calidad y Pruebas Entregables de documentación SCRUM - Introducción y Marco de Trabajo Scrum - Lista del Producto - Planificación de Sprints - Evidencias e Incrementos - Revisiones de los Sprints - Retrospectivas del Sprint - Definición de Terminado

# Requisitos de alto nivel

Funcionales - Gestionar Aplicaciones, Épicas, Tickets y Subtareas con la jerarquía descrita. - Tablero Kanban con drag & drop y máquina de estados de tickets. - Acciones Completar (con validación de enlace de PR), Preguntar y Redirigir. - Asignación de tickets por el Líder de Grupo según carga. - Comentarios con menciones, adjuntos y etiquetas. - Sprints, velocity y control de SLA. - Búsqueda y filtros, incluido un buscador global. - Analítica y reportes con exportación. - Notificaciones en tiempo real. No funcionales - Autenticación con JWT y autorización por roles. - Ejecución reproducible mediante contenedores Docker. - Interfaz internacionalizada con modo oscuro y claro. - Pruebas de regresión antes de la entrega final.

# Objetivos

Como objetivo general, se busca desarrollar CoreStream Web mediante la implementación de sus funcionalidades de gestión, seguimiento y análisis de proyectos de software, entregando una plataforma funcional, integrada, segura y estable que cumpla los requerimientos establecidos y los plazos de la planificación. Objetivos específicos - Análisis y arquitectura: revisar el sistema existente, identificar sus funcionalidades existentes y faltantes, y definir la arquitectura nueva correspondiente. - Persistencia: implementar la capa de datos con modelos, migraciones, relaciones, comentarios, adjuntos y etiquetas. - Proyectos y épicas: permitir crear, consultar, editar, archivar y ordenar aplicaciones y épicas, con cálculo automático de progreso. - Tickets y Kanban: implementar el flujo operativo completo de tickets (estados, historial, subtareas, comentarios, adjuntos, etiquetas y notificaciones) con tablero Kanban interactivo. - Sprints y SLA: habilitar la planificación por sprints, el cálculo de avance y velocidad, y el control de SLA con registro de tiempos. - Reportes y analítica: entregar dashboards y reportes de salud del proyecto, rendimiento, bloqueos y desempeño por desarrollador y por sprint, con exportación. - Búsqueda y filtros: facilitar la localización de información con búsqueda, filtros combinables, ordenamiento y buscador global. - Seguridad y acceso: proteger el sistema con autenticación JWT, permisos por rol y rutas protegidas, validado con pruebas RBAC. - Integración y Docker: estandarizar la ejecución y el despliegue del entorno completo mediante contenedores, con procedimiento de despliegue documentado. - Pruebas y estabilización: validar el sistema en lo funcional, de integración y de seguridad, y corregir los defectos antes de la entrega final.

# Riesgos iniciales de alto nivel

Los detalles están en el Plan de Gestión de Riesgos. - Desincronización entre los modelos de datos y la base de datos real. - Inconsistencias de nombres de roles en el código, que producen fallas de permisos sin errores visibles. - Trabajo duplicado entre integrantes, por ejemplo al generar migraciones en paralelo. - Atajos de desarrollo en autenticación que deben retirarse antes de producción. - Deuda técnica descubierta tarde, cerca de la entrega.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| MVP y Base de Datos Operacionales | 03/10/2026 |
| Integracion y Dockerización | 31/10/2026 |
| Entrega Final y Documentación | 28/11/2026 |

# Criterios de éxito y aprobación

- Los 117 tickets de las 10 épicas completados y validados. - Pruebas de autenticación, RBAC, tickets, Kanban, sprints, SLA, reportes, búsquedas y persistencia superadas, sin regresiones. - La plataforma se instala y ejecuta con Docker Compose siguiendo el procedimiento documentado. - Cumplimiento de los plazos de la planificación. - Producto aprobado por Alloxentric