}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Fevre - Pablo Figueroa - Diego Jeldres |
| --- | --- |
| Rut | 21.688.832-4 - 21.081.635-6 - 20.592.767-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CoreStream |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto CoreStream surge a partir de la necesidad de mejorar la organización y seguimiento del desarrollo de software dentro de una organización. En equipos de desarrollo, la gestión de múltiples aplicaciones, épicas, tickets, responsables y estados puede generar dificultades para mantener una visión clara del trabajo, especialmente cuando existen cambios de responsables, bloqueos o falta de información. Se escogió este tema debido a que la gestión y organización de proyectos de software forma parte de las actividades habituales del campo laboral de la Ingeniería en Informática. El desarrollo de una solución que permita centralizar estas actividades representa una oportunidad para aplicar conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, arquitectura de sistemas, seguridad, integración de servicios y metodologías de desarrollo. Además, CoreStream busca ir más allá de un sistema tradicional de tickets, incorporando información relacionada con el flujo de trabajo, tiempos de ejecución, bloqueos, redirecciones y métricas de desempeño. Esto permite disponer de información que puede ser utilizada para identificar problemas en el proceso de desarrollo y apoyar la toma de decisiones. La solución está orientada principalmente a los equipos involucrados en el desarrollo de software: - Administradores o dueños de aplicaciones. - Líderes de equipo. - Desarrolladores. - Personas encargadas de supervisar y analizar el avance de los proyectos. Indirectamente, también puede beneficiar a la organización, al disponer de mayor información sobre el estado de los proyectos, distribución de tareas, bloqueos y rendimiento del proceso de desarrollo. El principal aporte de CoreStream es centralizar y organizar la información asociada al desarrollo de software, reduciendo la dispersión de información y facilitando la coordinación entre los distintos integrantes del equipo. La solución permite visualizar la relación entre Aplicaciones, Epics, Tickets y Subtareas, además de registrar eventos asociados al trabajo realizado. De esta forma, la organización puede obtener una visión más completa del ciclo de desarrollo y utilizar los datos generados para detectar posibles cuellos de botella y oportunidades de mejora. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto APT tiene como objetivo analizar, desarrollar, integrar y evolucionar la plataforma CoreStream, tomando como punto de partida una base funcional previamente entregada. CoreStream es una plataforma de inteligencia operacional orientada a la organización del desarrollo de software. Su objetivo es centralizar la planificación y ejecución del trabajo mediante una estructura jerárquica de Aplicaciones → Epics → Tickets → Subtareas, permitiendo además realizar seguimiento de estados, responsables, tiempos, bloqueos y redirecciones. El proyecto contempla el trabajo sobre los componentes existentes y la implementación de las funcionalidades definidas para la evolución de la plataforma. Esto considera tanto actividades de frontend como de backend, integración con servicios existentes, persistencia de información y pruebas. La solución utiliza una arquitectura compuesta principalmente por Vue 3 y TypeScript en frontend, FastAPI y Python en backend, PostgreSQL como base de datos y Redis/ARQ para procesamiento asíncrono y comunicación de eventos. El desarrollo será abordado mediante etapas de análisis, planificación, desarrollo, integración, testing y deployment, considerando la metodología de trabajo que finalmente sea definida para el proyecto. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto CoreStream presenta una alta pertinencia con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que contempla distintas actividades relacionadas con el análisis, desarrollo, integración, prueba e implementación de una solución de software orientada a las necesidades de una organización. En primer lugar, el proyecto se relaciona con la competencia “Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización”, ya que CoreStream busca responder a una problemática concreta relacionada con la organización, seguimiento y gestión del desarrollo de software. Para ello, es necesario analizar el funcionamiento actual del sistema, identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones acordes a las necesidades de sus usuarios. También se relaciona directamente con “Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos”. El proyecto contempla trabajar sobre una solución existente, comprender su estructura y desarrollar nuevas funcionalidades y mejoras utilizando tecnologías y buenas prácticas de desarrollo de software. La competencia “Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación” también tiene una relación directa, debido a que el proyecto requiere desarrollar y modificar componentes del frontend y backend, implementar funcionalidades, trabajar con APIs y utilizar tecnologías como Vue, TypeScript y FastAPI. En relación con las bases de datos, CoreStream también permite desarrollar las competencias asociadas a “Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización” y “Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos”, debido al uso de PostgreSQL y a la necesidad de almacenar, consultar y gestionar información relacionada con usuarios, aplicaciones, épicas, tickets, subtareas y eventos. El proyecto también se relaciona con “Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio”, ya que CoreStream requiere integrar frontend, backend, base de datos, servicios de comunicación y procesamiento asíncrono dentro de una arquitectura coherente. Asimismo, la competencia “Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio” se encuentra presente en el objetivo del proyecto, puesto que CoreStream busca centralizar y optimizar procesos relacionados con la gestión del desarrollo de software, reduciendo la dispersión de información y facilitando el seguimiento de las actividades. Finalmente, el proyecto permite aplicar la competencia relacionada con “Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria”, mediante la realización de pruebas y validaciones de las funcionalidades desarrolladas, buscando asegurar que las mejoras implementadas funcionen correctamente y no afecten negativamente al sistema existente. Por lo anterior, CoreStream constituye un proyecto pertinente para el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que permite integrar competencias de programación, bases de datos, arquitectura, desarrollo de software, calidad, implementación y análisis de requerimientos dentro de un mismo proyecto aplicado a un contexto organizacional. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi principal interés profesional se encuentra en el área del desarrollo de software, especialmente en la programación y en la creación de soluciones que permitan resolver problemas reales dentro de una organización. También me interesa el trabajo con bases de datos, la automatización de sistemas mediante tecnologías como GCP y el manejo de grandes volúmenes de información. El proyecto APT CoreStream se relaciona directamente con estos intereses, ya que me permitirá participar en el desarrollo y evolución de una solución de software existente. Durante el proyecto podré trabajar en la implementación de funcionalidades, modificación y creación de código, integración entre frontend y backend, manejo de APIs y conexión con bases de datos. Esto me permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera y, al mismo tiempo, enfrentar problemas y requerimientos propios de un entorno de desarrollo real. Uno de los aspectos que más se relaciona con mis intereses es el desarrollo de software, debido a que CoreStream requiere programar nuevas funcionalidades y mejorar componentes existentes utilizando tecnologías actuales. Además, el proyecto contempla el uso de PostgreSQL para la gestión de información, lo que se relaciona directamente con mi interés por las bases de datos. También existe una relación con la automatización y el procesamiento de información, especialmente por el uso de servicios como Redis y procesos asíncronos dentro de la solución. Realizar este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme fortalecer mis conocimientos técnicos y adquirir experiencia trabajando sobre un sistema que ya existe, en lugar de desarrollar solamente proyectos desde cero. Esto me ayudará a comprender mejor cómo se mantiene, modifica y evoluciona un software en un contexto organizacional, considerando aspectos como requerimientos, arquitectura, bases de datos, pruebas, integración y documentación. Además, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer áreas que actualmente considero menos cómodas, como la documentación y la gestión de un proyecto informático. Considero importante desarrollar estas competencias, ya que en un ambiente laboral no basta con saber programar: también es necesario comprender los requerimientos, documentar el trabajo realizado, coordinar cambios y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades de la organización. En este sentido, CoreStream me permitirá profundizar en las áreas que más me interesan, especialmente programación y bases de datos, mientras desarrollo competencias complementarias que serán importantes para desempeñarse de manera integral como Ingeniero en Informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto CoreStream es factible de desarrollar debido a que se cuenta con una base funcional previamente entregada, lo que permite concentrar los esfuerzos del proyecto en el análisis, desarrollo y evolución de funcionalidades, en lugar de construir toda la plataforma desde cero. Además, se dispone de una base tecnológica definida, compuesta por frontend, backend, base de datos y servicios complementarios. El proyecto cuenta también con componentes de infraestructura mediante Docker y Docker Compose, lo que facilita la configuración y reproducción del entorno de desarrollo. ### 1. Duración del semestre El proyecto será desarrollado durante el período académico correspondiente al APT, distribuyendo las actividades en diferentes fases para permitir un avance progresivo. Se contempla inicialmente una secuencia de: Análisis → Planificación → Desarrollo → Integración → Testing → Deployment. La duración de cada etapa será ajustada de acuerdo con el avance real del proyecto y las prioridades definidas. Las actividades serán organizadas de acuerdo con las horas disponibles para la asignatura APT, priorizando las funcionalidades de mayor importancia y distribuyendo el trabajo en tareas alcanzables dentro del período académico. Se utilizará una planificación mediante Carta Gantt para controlar los tiempos y dependencias entre las diferentes actividades. Para el desarrollo se requiere principalmente: - Equipo computacional para desarrollo. - Entorno de desarrollo Visual Studio Code. - Repositorio Git/GitHub. - Docker y Docker Compose. - Node.js y herramientas asociadas al frontend. - Python y herramientas asociadas al backend. - PostgreSQL. - Redis. - Acceso al código fuente y documentación proporcionada para CoreStream. La mayor parte de estas herramientas corresponden a software de desarrollo disponible para el proyecto. Entre los principales factores que facilitan el desarrollo se encuentran: - Existencia de una base de proyecto previamente desarrollada. - Stack tecnológico definido. - Documentación y especificaciones iniciales. - Wireframes y definición de funcionalidades. - Uso de GitHub para control de versiones. - Uso de Docker para facilitar la configuración del entorno. - Posibilidad de trabajar de manera incremental sobre funcionalidades existentes. Entre las principales dificultades potenciales se encuentran: - Complejidad del código previamente desarrollado. - Necesidad de comprender componentes existentes antes de modificarlos. - Dependencias entre frontend, backend y base de datos. - Posibles errores de integración. - Cambios en los requerimientos durante el desarrollo. - Limitaciones de tiempo propias del período académico. - Dependencia de servicios externos utilizados para deployment o integración. Para disminuir estos riesgos se plantea trabajar de manera incremental, dividiendo el proyecto en tareas y fases, realizando pruebas durante el desarrollo y utilizando Git para mantener un control de los cambios. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y evolucionar la plataforma CoreStream mediante la implementación de nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la gestión, seguimiento, búsqueda y análisis del trabajo de los equipos de desarrollo de software. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Implementar un sistema de comentarios y menciones en tickets que permita mejorar la comunicación y el registro de información entre los usuarios. - Implementar la gestión de archivos y evidencias asociados a tickets e incidencias, incorporando validaciones de tamaño y tipo de archivo. - Incorporar etiquetas y mecanismos de búsqueda avanzada que permitan filtrar y localizar información de tickets e incidencias de manera eficiente. - Desarrollar un tablero Kanban interactivo que permita gestionar el estado de los tickets mediante operaciones de arrastrar y soltar, respetando las reglas de la máquina de estados. - Implementar la planificación de tickets mediante sprints o iteraciones, permitiendo organizar el trabajo por ciclos y medir la velocidad de los equipos. - Implementar mecanismos de SLA y escalamiento automático para controlar tiempos de atención y generar notificaciones ante incumplimientos o proximidad de vencimiento. - Desarrollar funcionalidades de generación y exportación de reportes de analítica, carga de equipo y estado de proyectos en formatos PDF y Excel. - Implementar un buscador global unificado que permita localizar tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios de acuerdo con los permisos del usuario. - Realizar pruebas de funcionamiento de las funcionalidades implementadas para verificar el cumplimiento de los requerimientos y evitar impactos negativos en las funcionalidades existentes. - Integrar las nuevas funcionalidades con la arquitectura y componentes existentes de CoreStream, manteniendo la coherencia técnica y funcional de la plataforma. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología basada en el modelo Cascada, estructurando el trabajo en etapas secuenciales que permitan avanzar desde el análisis de los requerimientos hasta la implementación y validación de las funcionalidades desarrolladas. Esta metodología permitirá organizar el proyecto de manera ordenada, definiendo los objetivos, actividades y entregables correspondientes a cada etapa. Debido a que CoreStream corresponde a un proyecto existente que será evolucionado, la primera etapa estará enfocada en comprender la solución base, su arquitectura, tecnologías utilizadas y funcionalidades disponibles, para posteriormente identificar y planificar las mejoras que serán desarrolladas. El proceso se dividirá en las siguientes etapas: 1. Análisis de requerimientos En esta etapa se analizarán los requerimientos funcionales asignados al equipo y las necesidades que busca resolver cada funcionalidad. Se revisará la documentación disponible y el funcionamiento del proyecto base, identificando las funcionalidades existentes, aquellas que requieren modificaciones y las nuevas funcionalidades que deberán ser incorporadas. Entre los requerimientos considerados se encuentran la implementación de comentarios y menciones, gestión de archivos y evidencias, etiquetas y búsqueda avanzada, tablero Kanban, planificación mediante sprints, SLA y escalamiento automático, reportes exportables y búsqueda global. 2. Planificación y diseño A partir de los requerimientos analizados, se definirán las tareas necesarias para su implementación y se establecerá su prioridad y orden de desarrollo. También se determinarán las modificaciones necesarias en la estructura de datos, backend y frontend. En esta etapa se diseñarán las soluciones considerando la arquitectura existente de CoreStream, procurando que las nuevas funcionalidades sean compatibles con los componentes actuales y respeten los mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso de la plataforma. 3. Desarrollo e implementación En esta etapa se realizará la programación de las funcionalidades definidas durante las etapas anteriores. Se trabajará sobre los componentes correspondientes del frontend y backend, implementando los cambios necesarios en la base de datos y desarrollando los servicios y endpoints requeridos. El desarrollo contempla el uso de las tecnologías definidas para CoreStream, incluyendo Vue 3, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL y Redis, aplicando buenas prácticas de programación y manteniendo la estructura arquitectónica existente. 4. Integración Una vez desarrolladas las funcionalidades de manera individual, se realizará su integración con los módulos existentes de CoreStream. Se verificará la comunicación entre frontend, backend y base de datos, además de la correcta interacción entre las nuevas funcionalidades y los componentes previamente implementados. También se comprobará que las funcionalidades respeten los roles y permisos definidos para los usuarios y que su incorporación no afecte negativamente el funcionamiento existente de la plataforma. 5. Pruebas y validación En esta etapa se realizarán pruebas funcionales y técnicas sobre las funcionalidades desarrolladas. Se comprobará el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada requerimiento y se identificarán errores o comportamientos inesperados. Las pruebas permitirán validar, entre otros aspectos, las transiciones de estado de los tickets, permisos de acceso, búsqueda y filtrado de información, carga de archivos, generación de reportes, notificaciones, planificación de sprints y mecanismos de SLA. Los errores encontrados serán registrados y corregidos antes de considerar una funcionalidad como terminada. 6. Implementación y documentación Finalmente, las funcionalidades que hayan superado las pruebas serán preparadas para su incorporación a la versión correspondiente de CoreStream. Se actualizará la documentación necesaria para facilitar el uso y mantenimiento de las funcionalidades desarrolladas. También se dejará registro de las modificaciones realizadas, configuraciones relevantes y consideraciones necesarias para que otros integrantes puedan comprender y mantener la solución. Método de trabajo El trabajo se organizará mediante una división de requerimientos en tareas concretas, asignadas según las responsabilidades de cada integrante del equipo. Para mantener la trazabilidad del proyecto, cada tarea estará relacionada con un requerimiento y contará con un estado de avance que permita conocer su situación. Se utilizará control de versiones mediante Git para registrar los cambios realizados durante el desarrollo, permitiendo mantener un historial de modificaciones y facilitar la integración del trabajo de los integrantes. De esta manera, el modelo Cascada permitirá mantener una estructura ordenada del proyecto, avanzando desde el análisis y planificación hacia el desarrollo, integración, pruebas e implementación, procurando que cada etapa cuente con resultados verificables antes de avanzar a la siguiente.

| Integrante | Función | Principales responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Diego Jeldres | Desarrollo Frontend | Implementar y modificar interfaces de usuario, componentes Vue, interacción con APIs y validaciones visuales. |
| Pablo Figueroa | Desarrollo Backend | Implementar endpoints, lógica de negocio, validaciones y servicios necesarios para las nuevas funcionalidades. |
| Diego Fevre | Base de Datos / Integración | Diseñar y modificar modelos de datos, consultas, relaciones e integración con los servicios existentes. |
| Todos los Integrantes | Testing / Documentación | Ejecutar pruebas funcionales, registrar errores, validar criterios de aceptación y actualizar documentación. |

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Presentación Proyecto.pptx | Presentación con diapositivas del avance del proyecto, se abordaron las problemáticas que se pudieron encontrar y se definieron los objetivos y tareas que se deben realizar. (Presentación formato .pptx) | Presentación del Proyecto |
| Avance | Carta Gantt | Se asignaron las semanas de cada actividad para las 3 fases del proyecto (La carta Gantt está al final de este archivo) | Carta Gantt, actividades definidas por semana. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Análisis de requerimientos | Revisar los requerimientos asignados, comprender el funcionamiento actual de CoreStream e identificar los cambios necesarios para implementar las nuevas funcionalidades. | Documento de requerimientos, código fuente de CoreStream, documentación existente, VS Code, Git | 1 semana | Líder del proyecto | Facilitador: existe una especificación de requerimientos. Dificultad: algunas funcionalidades existentes no son verificables completamente con el material disponible. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria. | Análisis de arquitectura existente | Revisar la arquitectura frontend, backend y base de datos para determinar cómo incorporar las nuevas funcionalidades sin afectar los componentes existentes. | Código fuente, Vue, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker, documentación técnica | 1 semana | Líder del proyecto | Facilitador: existe una arquitectura base. Dificultad: comprender dependencias y componentes desarrollados previamente. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Desarrollo de comentarios y menciones | Implementar comentarios en tickets y menciones de usuarios, registrando los comentarios en el historial y generando notificaciones al usuario mencionado. | Vue, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, Redis, VS Code, Git | 1 semana | Backend | Requerimiento NEW-01. Dificultad: integrar comentarios con el sistema existente de eventos y notificaciones. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Desarrollo de archivos y evidencias | Implementar la posibilidad de adjuntar imágenes, capturas y archivos a tickets e incidencias, incorporando validaciones de tamaño y tipo de archivo. | Vue, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, sistema de almacenamiento, Git | 1 semana | Backend | Requerimiento NEW-02. Dificultad: implementar correctamente la validación y asociación de archivos con los recursos correspondientes. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Implementación de etiquetas y búsqueda avanzada | Incorporar un sistema de etiquetas para tickets e incidencias y desarrollar filtros combinables para facilitar la búsqueda de información. | PostgreSQL, SQLAlchemy, FastAPI, Vue, TypeScript, Git | 1 semana | Base de datos | Requerimiento NEW-03. Dificultad: diseñar las relaciones entre etiquetas, proyectos y tickets de forma escalable. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Implementación de tablero Kanban | Desarrollar un tablero interactivo que permita cambiar el estado de los tickets mediante arrastrar y soltar, respetando la máquina de estados existente. | Vue, TypeScript, Vue Router, FastAPI, API REST, Git | 1 semana | Frontend | Requerimiento NEW-04. Dificultad: sincronizar el movimiento visual con la validación realizada por el servidor. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. | Implementación de planificación mediante sprints | Incorporar la posibilidad de asociar tickets a sprints o iteraciones con fechas de inicio y término, permitiendo organizar el trabajo por ciclos. | Vue, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Git | 1 semana | Backend | Requerimiento NEW-05. Dificultad: integrar los sprints al modelo actual basado en épicas. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. | Implementación de SLA y escalamiento | Desarrollar mecanismos para controlar tiempos objetivo de atención y generar notificaciones automáticas cuando un elemento se acerque o supere su SLA. | FastAPI, PostgreSQL, Redis, ARQ, Vue, TypeScript, Git | 1 semana | Backend | Requerimiento NEW-06. Facilitador: Redis y ARQ permiten implementar procesos asíncronos. Dificultad: controlar correctamente los tiempos y eventos automáticos. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. | Desarrollo de reportes exportables | Implementar la exportación de información relacionada con analítica, carga de equipo y estado de proyectos en formatos PDF y Excel, respetando los filtros aplicados. | FastAPI, PostgreSQL, Vue, TypeScript, librerías de generación de archivos, Git | 1 semana | Backend | Requerimiento NEW-07. Dificultad: mantener los filtros y formato de la información al generar los archivos. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Implementación de buscador global | Desarrollar un buscador unificado para localizar tickets, incidencias, proyectos, documentos y usuarios de acuerdo con los permisos del usuario. | Vue, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Git | 1 semana | Frontend | Requerimiento NEW-13. Dificultad: combinar diferentes tipos de recursos y respetar el control de acceso. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Integración y persistencia de datos | Crear o modificar modelos, relaciones, consultas y operaciones necesarias para almacenar y recuperar la información asociada a las nuevas funcionalidades. | PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, FastAPI, Docker | 1 semana | Base de datos | Facilitador: PostgreSQL y SQLAlchemy forman parte de la arquitectura existente. Dificultad: evitar inconsistencias con el modelo de datos actual. |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Pruebas funcionales y de integración | Verificar el correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades y su integración con los módulos existentes, validando los criterios de aceptación de cada requerimiento. | Pytest, pruebas frontend, Postman/cliente API, navegador, Docker, Git | 1 semana | Todo el equipo | Dificultad: pueden aparecer errores derivados de dependencias entre frontend, backend y base de datos. |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. | Validación de seguridad y permisos | Comprobar que las nuevas funcionalidades respeten los roles y permisos definidos, evitando que usuarios accedan o modifiquen información fuera de su alcance. | JWT, RBAC, FastAPI, PostgreSQL, pruebas de API, navegador | 1 semana | Backend | Especialmente relevante para búsqueda global, archivos, tickets y reportes. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Integración de funcionalidades | Integrar las funcionalidades desarrolladas al proyecto CoreStream, verificando compatibilidad entre frontend, backend, base de datos y servicios complementarios. | Git/GitHub, Docker Compose, Vue, FastAPI, PostgreSQL, Redis | 1 semana | Todo el equipo | Facilitador: uso de Git permite mantener control de cambios. Dificultad: conflictos o incompatibilidades con código existente. |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Corrección y estabilización | Corregir errores detectados durante las pruebas y realizar nuevas validaciones hasta alcanzar un funcionamiento estable de las funcionalidades implementadas. | VS Code, Git, herramientas de testing, Docker, navegador | 1 semana | Todo el equipo | Pueden surgir errores no detectados durante las primeras pruebas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Documentación y cierre del proyecto | Documentar las funcionalidades implementadas, decisiones técnicas, procedimientos de uso y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto. | Documentación técnica, manual de usuario, GitHub, capturas de pantalla, procesador de texto | 1 semana | Líder del proyecto | Esta actividad permite fortalecer la competencia de gestión y documentación, además de dejar evidencia del trabajo realizado. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |
| Análisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de arquitectura existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de comentarios y menciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de archivos y evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de etiquetas y búsqueda avanzada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de tablero Kanban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de planificación mediante sprints |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de SLA y escalamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de reportes exportables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de buscador global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y persistencia de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación de seguridad y permisos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección y estabilización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |